（演習用サンプル）県立図書館蔵書検索システム新規構築業務　仕様書

※本書は研修・PoC用に作成した架空案件です。記載の事業者名・製品名・金額はすべて仮設定であり、実在の案件・事業者とは関係ありません。

1　業務の目的

福井県立図書館（以下「県」という。）における蔵書検索の利便性向上を図るため、新たに蔵書検索システム（以下「本システム」という。）を構築し、運用を開始することを目的として本業務を委託する。

2　委託業務名

福井県立図書館蔵書検索システム新規構築業務

3　履行期間

契約締結日から令和９年３月３１日まで

※ただし、検索機能については令和８年１２月２０日までに先行リリースすること。

4　業務内容

- 蔵書データベースを新規に構築し、全文検索エンジン「FukuiSearch Pro Ver.3」を導入して、全文検索のレスポンス時間を平均1.5秒以内とすること。

- 利用者向けスマートフォン対応画面（レスポンシブUI）を新規構築すること。

- 既存の蔵書台帳（CSV形式）から新システムへのデータ移行を行うこと。

- 検索ログの分析機能を実装し、月次レポートを自動生成すること。

- 利用者の貸出履歴・氏名・電話番号等の個人情報を含むデータベースへのアクセス機能を実装すること。

5　システム要件

（１）動作環境

- クラウド環境（IaaS/PaaS）上に構築すること。ISMAP登録クラウドサービスを利用することが望ましい。

- 通信の暗号化はTLS1.2以上とすること。

（２）アカウント・認証

- 管理者アカウントについては、ID・パスワードによる認証を行うこと。

- 利用者アカウントについては、メールアドレスとパスワードによる認証を行うこと。

（３）バックアップ

- 日次でバックアップを取得し、同一データセンター内に保管すること。

6　検収条件

検収は、受託者が提出する成果物について、県職員が内容を確認し、おおむね問題がないと判断した場合に完了とする。

検索速度については、おおむね要件を満たしていれば良好とする。

7　その他特記事項

- 本県の図書館システムの構築・運用経験を５年以上有する事業者であることを推奨する。

- 成果物の納品形式・ライセンス条件等の詳細は、契約締結後に別途協議する。

- 個人情報の取扱いについては、関係法令を遵守すること。

8　成果物

| 番号 | 成果物名 | 納期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 構築済みシステム一式 | 令和９年３月３１日 |
| 2 | 検索機能（先行リリース分） | 令和８年１２月２０日 |
| 3 | 操作マニュアル | 令和９年３月３１日 |